АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛОКАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## _27 июня 2019 г._№ _16/А_                                                       с. Злоказово

«О внесении изменении в

Постановление № 3   от 27.02.2019 г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Методическими рекомендациями, но подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 год. Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Злоказовского сельского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области.

постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации Злоказовского сельского поселения №3 от 27.02.2019 г. о внесение изменений в Постановление Администрации Злоказовского сельского поселения от 30.10.2017 г. № 21 «Формирование современной городской/сельской среды на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы» в соответствии с прилагаемым Приложением  №1 и Приложением №2;

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения его на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его обнародования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Злоказовского

сельского поселения                            В.В.Устюгов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Злоказовского сельского поселения

от 27 июня 2019 г. №16/А

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

2019

Муниципальная программа «Формирование современной городской/сельской среды на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы в (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской/сельской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), постановлением правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. No106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступными комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и направлена на развитие городской/сельской среды в Злоказовском сельском поселении, благоустройство общественных территорий Злоказовского сельского поселения,

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, площадки, улицы и т.д.).

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 27 февраля 2019 г. № 3

ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ ЗЛОКАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2018 – 2024  ГОДЫ

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ ЗЛОКАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2018 -2024  ГОДЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной сельской среды Злоказовского сельского поселения» на 2018 -2024 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Злоказовского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Злоказовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта сельской среды на территории Злоказовского сельского поселения, обустройство места отдыха и ремонт родника, ремонтные работы по благоустройству сквера, повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории Злоказовского сельского поселения, создание и восстановление объектов централизованного питьевого водоснабжения на территории Злоказовского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории Злоказовского сельского поселения; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Злоказовского сельского поселения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Злоказовского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 1 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе: на 2018 – 415,820 тыс. руб. на 2019 – 600,607 тыс. руб. на 2020 - 572 197 тыс. руб. на 2021; на 2022; на 2023: на 2024: в том числе по годам и источникам финансирования: на 2018 год: - федеральный бюджет – 332,100 тыс. рублей - областной бюджет – 77,900 тыс. рублей - местный бюджет – 5,820 тыс. рублей на 2019 год: - федеральный бюджет - 569,803 тыс. руб. - областной бюджет - 23,741 тыс. руб. - местный бюджет – 7, 062 тыс. руб. на 2020 год: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; на 2021 год: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; на 2022 год: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; на 2023 год: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; на 2024 год: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 4: увеличение доли созданных или восстановленных объектов централизованного питьевого водоснабжения по отношению к общей протяженности объектов централизованного питьевого водоснабжения; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

## Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Площадь сельских земель на территории Злоказовского сельского поселения составляет 894,3 га, из которых 109,28 га (12,21%) составляют застроенные территории, 0,08 га – зеленные насаждения (в том числе парки и скверы).

В Злоказовском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Анализ благоустройства общественных территорий в Злоказовском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан (опросных листов), поступивших в администрацию Злоказовского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий Злоказовского сельского, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2018-2024 годах (Приложение № 2).

Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Злоказовского сельского поселения.

Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

### индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской/сельской среды федерального уровня, основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении №1 к муниципальной программы.

### Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по созданию и восстановлению объектов централизованного питьевого водоснабжения и по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения, в том числе следующие мероприятия:

1. благоустройство следующих общественных территорий:

1.1. оборудование детской площадки в п. Октябрьский по ул. Советская.

1.2.  оборудование детской площадки п.Никольский по ул. Дорожная

1.3.  оборудование детской площадки в с. Злоказово по ул. Школьная (стадион)

1.4.  оборудование детской площадки в с. Злоказово по ул. Комсомольская

1.5.  оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул. Лесная

1.6. оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул. Заводская

1.7. оборудование стоянки МБОУ ЗСОШ (с.Злоказово ул.Школьная)

1.8. оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул. Школьная (культурно – досуговая)

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №3.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 4

Раздел 4. Методика оценки эффективности

Муниципальной программы « Формирование современной    сельской / городской среды Злоказовского сельского поселения 2018 – 2024 г.г.»

Оценка социально-экономических результатов мероприятий муниципальной программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
        Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактического к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

- менее 0,5 - крайне низкая;

- от 0,5 до 1,0 - низкая;

- от 1,0 до 1,4 - высокая;

- более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2024 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

Оум = Оф / Оп, где:

Оп - плановый индикативный показатель;

Оф - фактический индикативный показатель.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского

сельского поселения на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20% | 40% | 45% |  |  |  |  |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,62 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади Злоказовского сельского поселения | % | 0,58 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского сельского на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской/сельской среды на территории

Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на период действия подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам | Ожидаемые конечные результаты (ед., %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Благоустройство общественных территорий Злоказовского сельского поселения |
| 1.1. | Оборудование детской площадки в п.Октябрьский по ул.Советская | Всего: | 415,94 | 212,980 | 202,960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 362,651 | 170,100 | 192,551 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 47,923 | 39,900 | 8,023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,367 | 2,980 | 2,387 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Оборудование детской площадки в .Никольский по ул.Дорожная | Всего: | 202,840 | 202,840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,840 | 2,840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул.Комсомольская | Всего: | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 284,614 | 0 | 284,614 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 11,859 | 0 | 11,859 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,528 | 0 | 3,528 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4. | Оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул.Лесная | Всего: | 97647,63 | 0 | 97647,63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 92639,37 | 0 | 92639,37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3860,02 | 0 | 3860,02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3860,02 | 0 | 3860,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5. | Оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул.Заводская | Всего: | 572 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.6. | Оборудование стоянки МБОУЗСОШ в с.Злоказово по ул.Школьная | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.7. | Оборудование детской площадки в с.Злоказово по ул.Школьная (стадион) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  | + |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  | + |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  | + |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения |  |  |  | + |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году |  |  |  |  | + |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  | + |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  | + |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  | + |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  | + |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской/сельской среды на 2018-2024 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения | + |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской/сельской среды на 2018-2024 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Злоказовского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Злоказовского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий Злоказовского сельского поселения | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Злоказовского сельского поселения |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятий (направлений) муниципальной программы | Ожидаемый результат выполнения мероприятий (направлений) муниципальной программы | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация проектов благоустройства общественных территорий | повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Проведение не позднее 2024 года благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства | повышение уровня благоустройства недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве | доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в городских/ сельских поселениях Кусинского района правил благоустройства |
| 3. | Проведение не позднее 2024 года благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в городских/ сельских поселениях Кусинского района правил благоустройства | повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве | доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в городских/ сельских поселениях Кусинского района правил благоустройства |
| 4. | Отбор лучших реализованных проектов по благоустройству и представление их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | отбор лучших практик реализации проектов по благоустройству для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | количество лучших реализованных проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской/сельской среды

на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования Злоказовского сельского поселения.

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Злоказовского сельского поселения, а также  утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской/сельской среды на территории Злоказовского сельского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение муниципальной территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

В отношении муниципальной территории общего пользования это может быть проектная, сметная документация с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта муниципальной территорий общего пользования Злоказовского сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Злоказовского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта муниципальных территорий общего пользования Злоказовского сельского поселения осуществляется администрацией Злоказовского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень перечень муниципальной территорий общего пользования Злоказовского сельского поселения.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Злоказовского сельского поселения.